

АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «\_09\_»\_\_\_04\_\_\_2024г. | пгт. Березовка | № \_\_\_453\_\_\_ |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в Постановление администрации Березовского района от 30.10.2013 № 2284 «Об утверждении муниципальной программы Березовского района «Реформирование, модернизация жилищно – коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района Красноярского края»» |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2030 годы, Постановлением администрации Березовского района Красноярского края от 16.09.2013 № 1891 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Березовского района Красноярского края, их формировании и реализации», руководствуясь Уставом Березовского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации Березовского района от 30.10.2013 № 2284 «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района Красноярского края» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции, согласно приложению №1к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Березовского района от 17.10.2023 № 1435«О внесении изменений в Постановление администрации Березовского района от 30.10.2013 № 2284 «Об утверждении муниципальной программы Березовского района «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района Красноярского края» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам - руководителя финансового управления Мамедову Е.В.

4. Постановление вступает в силу после официального опубликования в общественно-политической газете «Пригород», подлежит размещению на официальном сайте Березовского муниципального районаberezovskij-mo-r04.gosweb.gosuslugi.ru.

Исполняющий полномочия

Главы Березовского района Е.В. Мамедова

Приложение №1

к Постановлению

администрации района

от 09.04.2024 № 453

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «РЕФОРМИРОВАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»**

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «РЕФОРМИРОВАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИБЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района Красноярского края» (далее –Муниципальная программа) |
| Основания  для разработки муниципальной программы | ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление Администрации Березовского района Красноярского края от 16.09.2013 № 1891 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Красноярского края, их формировании и реализации» (в ред. от 17.09.2018 №1485) от 08.08.2023 №113-р«Об утверждении перечня муниципальных программ Березовского района на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.» Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Березовского района, в лице Муниципального казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района (далее – МКУ служба «Заказчика» по ЖКХ) |
| Соисполнители муниципальной программы | Соисполнителей муниципальной программы нет |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы:   1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Березовского района Красноярского края» Приложение № 3 к муниципальной программе; 2. «Развитие транспортной системы на территории Березовского района» Приложение № 4 к муниципальной программе; 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» Приложение № 5 к муниципальной программе. |
| Цели  муниципальной  программы | 1. Обеспечение населения района качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением; 2. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы на территории Березовского района; 3. Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг; 2. Улучшение транспортного обслуживания населения; 3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения, а так же обеспечение реализации муниципальной программы. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2030 годы |
| Перечень  целевых показателей | Целевые показатели представлены в приложении №1  к паспорту муниципальной программы;   * доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства; * создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы на территории Березовского района; * доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программе. |
| Информация по ресурсному обеспечению программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 -2026 годах за счет всех источников финансирования составит 1 353 140 423,39рублей, в том числе за счет средств:  - краевого бюджета – 1 218 663908,00руб., в том числе по годам:  2014 год -40 683 138,36 руб.  2015 год -21 010 886,00 руб.  2016 год -64 346 338,64руб.  2017 год -157 615 310,00 руб.  2018 год - 140 498 700,00 руб.  2019 год-140 653 900,00 руб.  2020 год - 96 013 100,00 руб.  2021 год - 98 004 900,00 руб.  2022 год -87 110 300,00 руб.  2023 год –89 349 160,00 руб.  2024 год -94 702 300,00руб.  2025 год - 94 702 300,00 руб.  2026 год - 94 702 300,00 руб.  - местного бюджета – 134 476 515,39 руб.  2014 год -3 583 766,23руб.  2015 год - 42 421 234,67руб.  2016 год -10 146 055,40руб.  2017 год -5 691 079,00руб.  2018 год - 5 636 622,07 руб.  2019 год - 5 907 607,44 руб.  2020 год- 5 986 004,14 руб.  2021 год - 7 137 678,06 руб.  2022 год - 7 467 346,00руб.  2023 год -8 931 947.91руб.  2024 год -10 522 391,49 руб.  2025 год - 10 522 391,49 руб.  2026 год - 10 522 391,49 руб. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство.

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики Березовского района Красноярского края, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный системно решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

* обеспечение контроля над качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;
* обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;
* контроль над раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами;
* модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муниципальной программы.

2.2. Транспорт.

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями Березовского района является полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Пассажирские перевозки - один из важнейших видов хозяйственной деятельности. Устойчивое и эффективное функционирования данного вида деятельности является необходимым условием стабилизации, подъема и структурой перестройки экономики, улучшения условий и уровня жизни населения Березовского района.

Проведенный анализ состояния пассажирских автомобильных перевозок показал, что основными причинами, сдерживающими развитие пассажирских перевозок, являются:

* низкое качество дорог;
* отдаленность сел.

Преодоление сложившейся ситуации в системе пассажирских автотранспортных перевозок муниципального района возможно только на основе комплексного системного подхода с обеспечением ее необходимым бюджетным финансированием и использованием организационных мер поддержки.

2.3Возможные риски в ходе реализации муниципальной Программы.

На результаты реализации Программы может повлиять финансирование из бюджета Красноярского края, из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Недостаточное финансирование может привести к срыву выполнения задач.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Приоритетом муниципальной программыявляется улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания населения района, модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры.

Цели муниципальной программы:

* обеспечение населения района качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением;
* создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы на территории Березовского района.
* содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

* реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг для решения поставленных задач;
* улучшение транспортного обслуживания населения;
* обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения;
* обеспечение реализации муниципальной программы.

Перечень целевых показателей с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации программы к 2030 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной, транспортной сферы со следующими характеристиками:

* снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;
* повышение удовлетворенности населения Березовского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
* формирование конкурентного профессионального рынка услуг по управлению жилой недвижимостью;
* увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в управлении частных организаций на условиях концессии или долгосрочной аренды;
* функционирование с поддержкой государства кредитно-финансовых механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
* количество рейсов не менее2300 в год (ежегодно)
* активизацией вовлечения жителей района в решение вопросов местного значения, повышение уровня качества жизни населения.

При этом негативное влияние на реализацию программы может оказать недостаточное финансирование программы из различных источников.

5.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, (ССЫЛКА НА НОРМАТИВНЫЙ АКТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ РЕАЛИЗАЦИЮСООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ)

В муниципальной программе отдельных мероприятий не предусмотрено.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Березовского района Красноярского края»

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы:

* в 2024году уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам составит 93,0 %;
* в 2024 году уровень фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей увеличится до 93,0%.

Срок реализации подпрограммы:

2014-2026 годы.

1. «Развитие транспортной системы Березовского района Красноярского края»

* в 2024 году количество рейсов до2350.

Срок реализации подпрограммы:

2014- 2026годы.

1. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Ожидаемый результат:

* в 2024 году доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе до 98%;

Срок реализации подпрограммы:

2014-2026 годы.

1. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ

В муниципальной программе отдельных мероприятий не предусмотрено.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках Программы не предусмотрено.

1. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 1 к Программе.

Основными направлениями расходов является:

1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Березовского района Красноярского края»;
2. «Развитие транспортной системы на территории Березовского района»;
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

И.О. Руководителя МКУ Служба «Заказчика»

по управлению жилищно - коммунальным

хозяйством и жилищной политики

Березовского района А.О. Лейман

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 |
|  | к паспорту муниципальной |
|  | программы Березовского района |

Перечень целевых показателей программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Березовского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы |  | | | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Цель 1: Обеспечение населения района качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % | 15 | 15 | 15 | 14 | | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2 | Цель 2: Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы на территории Березовского района; | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Количество рейсов | ед. | 0 | 832 | 848 | 2266 | | 1680 | 1912 | 2356 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |

И.О. Руководителя МКУ Служба «Заказчика»

по управлению жилищно - коммунальным

хозяйством и жилищной политики

Березовского района А.О. Лейман

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 |
|  | к паспорту муниципальной |
|  | программы Березовского района |

Информация об основных мерах правового регулирования в соответствующей сфере (области) муниципального управления, направленных на достижение цели и (или) задач муниципальной программы Березовского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Форма нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель муниципальной программы:   1. Обеспечение населения района качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением; 2. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы на территории Березовского района. 3. Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями | | | |
|  | Задачи муниципальной программы:   1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг; 2. Улучшение транспортного обслуживания населения; 3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения, а так же обеспечение реализации муниципальной программы | | | |
|  | Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Березовского района Красноярского края» | | | |
|  | Постановление администрации Березовского района Красноярского края | от 07.07.2015 №1086 «Об утверждении порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Березовского района» | Администрация Березовского района | принят |
|  | Подпрограмма 2«Развитие транспортной системы на территории Березовского района» | | | |
|  | Постановление администрации Березовского района Красноярского края | от 28.01.2020 №103 «Об утверждении Порядка и условия представления из районного бюджета и возврата в районный бюджет субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока».  От 11.02.2016г №136 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в Березовском районе» | Администрация Березовского района | принят |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». | | | |
|  | Постановление администрации Березовского района Красноярского края | 25.12.2023 №1873 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников учреждений, подведомственных органам местного самоуправления Березовского района в области жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения жизнедеятельности муниципальных учреждений». | Администрация Березовского района | принят |

И.О. Руководителя МКУ Служба «Заказчика»

по управлению жилищно - коммунальным

хозяйством и жилищной политики

Березовского района А.О. Лейман

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | Приложение № 1  к муниципальной программе  Березовского района | | | |
| Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Статус (муниципальная программа Березовского района, подпрограмма муниципальной программы Березовского района) | | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | | Код бюджетной классификации | | | | | | 2024 | | | 2025 | 2026 | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | | ВР | | план | | | план | план |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа Березовского района | | «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района Красноярского края» | | всего расходных обязательств по муниципальной программе | | Х | Х | Х | | Х | | 105 224 691,49 | | | 105 224 691,49 | 105 224 691,49 | 315 674 074,47 |
| в том числе по ГРБС | | Х | Х | Х | | Х | | 105 224 691,49 | | | 105 224 691,49 | 105 224 691,49 | 315 674 074,47 |
|  | Подпрограмма 1 | | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Березовского района Красноярского края» | | всего расходных обязательств по муниципальной программе | | Х | Х | Х | | Х | | 94 702 300,00 | | | 94 702 300,00 | 94 702 300,00 | 284 106 900,00 |
| в том числе по ГРБС Администрация Березовского района | | 012 | 0502 | Х | | Х | | 94 702 300,00 | | | 94 702 300,00 | 94 702 300,00 | 284 106 900,00 |
|  | Подпрограмма 2 | | «Развитие транспортной системы на территории Березовского района» | | всего расходных обязательств по муниципальной программе | | Х | Х | Х | | Х | | 2 671 000,00 | | | 2 671 000,00 | 2 671 000,00 | 8 013 000,00 |
| в том числе по ГРБС  Администрация Березовского района Красноярского края в лице МКУ служба «Заказчика» по управлению ЖКХ» | | 133 | 0408 | Х | | Х | | 2 671 000,00 | | | 2 671 000,00 | 2 671 000,00 | 8 013 000,00 |
|  | Подпрограмма 3 | | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | | всего расходных обязательств по муниципальной программе | | Х | Х | Х | | Х | | 7 851 391,49 | | | 7 851 391,49 | 7 851 391,49 | 23 554 174,47 |
|  |  | | в том числе по ГРБС  Муниципальное казенное учреждение служба «Заказчика» по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района | | 133 | 0113 | Х | | Х | | 7 851 391,49 | | | 7 851 391,49 | 7 851 391,49 | 23 554 174,47 |

И.О. Руководителя МКУ Служба «Заказчика»

по управлению жилищно - коммунальным

хозяйством и жилищной политики

Березовского района А.О. Лейман

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2  муниципальной программе  Березовского района | | | | | | |
| Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма муниципальной программы) | Наименование муниципальной программы Березовского района, подпрограммы муниципальной программы Березовского района | Уровень бюджетной системы / источники финансирования | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района Красноярского края» | всего | 105 224 691,49 | 105 224 691,49 | 105 224 691,49 | 315 674 074,47 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 94 702 300,00 | 94 702 300,00 | 94 702 300,00 | 284106 900,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 10 522 391,49 | 10 522 391,49 | 10 522 391,49 | 31 567 174,47 |
| Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Березовского района Красноярского края» | всего | 94 702 300,00 | 94 702 300,00 | 94 702 300,00 | 284 106 900,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 94 702 300,00 | 94 702 300,00 | 94 702 300,00 | 284 106 900,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | «Развитие транспортной системы на территории Березовского района» | всего | 2 671 000,00 | 2 671 000,00 | 2 671 000,00 | 8 013 000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 2 671 000,00 | 2 671 000,00 | 2 671 000,00 | 8 013 000,00 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего | 7 851 391,49 | 7 851 391,49 | 7 851 391,49 | 23 554 174,47 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 7 851 391,49 | 7 851 391,49 | 7 851 391,49 | 23 554 174,47 |

И.О. Руководителя МКУ Служба «Заказчика»

по управлению жилищно - коммунальным

хозяйством и жилищной политики

Березовского района А.О. Лейман

Приложение № 3 к муниципальной программе Березовского района

**Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Березовского района Красноярского края**

1. Паспорт подпрограммы: «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Березовского района Красноярского края»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Березовского района Красноярского края» (далее – муниципальная подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района Красноярского края» (далее – муниципальная программа) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств | Администрация Березовского района, в лице Муниципального казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района (далее – МКУ служба «Заказчика» по ЖКХ) |
| Цель и задачи подпрограммы | Цели подпрограммы:  - повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.  Задачи подпрограммы:  - реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. |
| Показатели результативности  подпрограммы | - доведение уровня возмещения затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам до 95%;  - доведение уровня фактической оплаты за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей до 95%. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2026 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет –284 106 900,00рублей, за счет всех источников финансирования, в том числе:  бюджет Красноярского края – 284 106 900,00рублей, в том числе по годам:  2024 год -94 702 300,00рублей;  2025 год -94 702 300,00 рублей;  2026 год - 94 702 300,00 рублей;  бюджет Березовского района –0,00 рублей, в том числе по годам:  2024 год - 0,00 рублей;  2025 год - 0,00 рублей;  2026 год - 0,00 рублей; |
| Система организации контроля над исполнением подпрограммы | 1. Муниципальное казенное учреждение служба «Заказчика» по управлению ЖКХ; 2. Контрольно-счетный орган Березовского района; 3. Финансовое управление Березовского района. |

1. **Основные разделы подпрограммы**

**2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.**

Объективными показателями, характеризующими положение дел в коммунальной инфраструктуре Березовского района Красноярского края Коммунального комплекса Березовского района Красноярского края (далее - район) характеризуется:

* значительный уровень износа основных производственных фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергетического оборудования до 60 - 70%, обусловленный принятием в муниципальную собственность объектов коммунального назначения в ветхом и аварийном состоянии;
* сверхнормативные потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления, составляющие до 50%, вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
* высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов, наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности и, вследствие этого, незначительная инвестиционная привлекательность объектов.

Установленное котельное и вспомогательное оборудование в большей части морально устарело. Отсутствие на котельных малой мощности водоподготовки ведет к сокращению срока эксплуатации котельного оборудования, отсутствие в котельных оборудования по очистке дымовых газов создает неблагоприятную экологическую обстановку в поселениях района.

Тенденцией развития ситуации и возможными последствиями является недофинансирование отрасли для производства коммунальных ресурсов, чтоведет к значительному износу основных фондов отрасли, и отражается на стабильности работы коммунальных объектов, на качестве предоставляемых коммунальных услуг, а так же в целом к социальной напряженности среди населения.

Анализ причин возникновения проблем, связанных с состоянием коммунальной инфраструктуры края, включая правовое обоснование, это высокий износ основных фондов предприятий жилищно-коммунального комплекса района, который обусловлен:

* недостаточным объемом государственного и частного инвестирования;
* наличием сверхнормативных затрат энергетических ресурсов на производство;
* высоким уровнем потерь воды и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Морально и физически устаревшее оборудование является энергоёмким с низким коэффициентом полезного действия и значительным расходом энергоресурсов. Существующие технологические схемы функционируют нерационально и имеют низкий коэффициент использования мощности установленного оборудования. Транспортные схемы (инженерные коммуникации) формировались зачастую хаотично без соответствующих гидравлических расчётов и схем развития населенных пунктов, используемые материалы проложенных коммуникаций не долговечны.

В районе существует проблема обеспечения объектов теплоснабжения, водозаборных и водоочистных сооружений, сооружений канализации резервными, в т.ч. автономными, источниками электроснабжения.

Для решения проблем, связанных с техническим состоянием объектов коммунальной инфраструктуры, необходимо увеличение объемов капитального ремонта и модернизации таких объектов с применением энергосберегающих материалов и технологий.

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Березовского района Красноярского края, предотвращения критического уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества.

Только путем внедрение новых технологий, современной трубной продукции, котельного оборудования, водоочистных установок на объектах коммунального комплекса Березовского района Красноярского края возможно качественно повысить энергоэффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, а также обеспечить безопасное функционирование энергообъектов, обновить материально-техническую базу предприятий коммунального комплекса края и обеспечить населения Березовского района Красноярского края питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Решение поставленных задач восстановления и модернизации коммунального комплекса края соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития района и возможно только программными плановыми методами, в том числе с использованием мер муниципальной и государственной поддержки.

Промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы Бюджетные финансовые средства, были предусмотрены для реализации мероприятий по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований края и на период до 2026 года.

В 2023 году на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг по исполнителям коммунальных услуг района была выплачена субвенция на компенсацию части платы за коммунальные услуги в размере 88 620,4тысяч рублей, таким образом доля возмещения затрат за предоставленные коммунальные услуги по установленным тарифам для населения составило 92,00%.

Продолжение решения проблем в коммунальном комплексе в 2014-2026 годах в рамках мероприятия подпрограммы обусловлено необходимостью дальнейшей реализации мероприятий по повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения Березовского района.

Дальнейшее решение задачи по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг коммунального комплекса района соответствует установленным приоритетам социально-экономического развития края и района и, как и прежде, возможно только программными методами, путем проведения комплекса организационных, социально-экономических и других мероприятий.

**2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели результативности**

Целью подпрограммы является:

* повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

* реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2026 годы.

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы указан в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

* 1. **Механизм реализации подпрограммы.**

Для реализации данной подпрограммы необходимо создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.

Средства краевого бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются:

1. На получения Субвенции бюджету Березовского района на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

Реализация [мероприятия 1](#P6611) осуществляется в соответствии:

* С [Законом](consultantplus://offline/ref=954C1690F8AC9AA37A1FB548210C1FE077AAA1D23BA57572685009A02908D74DEDs0T9D) Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2835 "Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги";
* С [Законом](consultantplus://offline/ref=954C1690F8AC9AA37A1FB548210C1FE077AAA1D23BA178736D5B09A02908D74DEDs0T9D) Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2839 "О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги";
* С [Постановлением](consultantplus://offline/ref=954C1690F8AC9AA37A1FB548210C1FE077AAA1D23BAF7E746B5309A02908D74DEDs0T9D) Правительства Красноярского края от 17.03.2015 N 95-п "Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления Красноярского края отдельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 N 7-2835 "Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги";
* С [Постановлением](consultantplus://offline/ref=954C1690F8AC9AA37A1FB548210C1FE077AAA1D23BAE7C7E6F5209A02908D74DEDs0T9D) Правительства Красноярского края от 09.04.2015 N 165-п "О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги".
* с Постановлением администрации Березовского района от 07.07.2015 №1086 «Об утверждении порядка предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Березовского района» (далее Порядок).

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация Березовского района, в лице муниципального казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению ЖКХ.

Для получения субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги (далее - компенсация) исполнители коммунальных услуг подают в администрацию Березовского района [заявление](consultantplus://offline/ref=43C966FD7D2C9A4BDF95F8522B726F04F29298DE6AAA04C7719BDE5F13C3172ED33D0381AB7876AB82EC55B9P7I) по форме согласно приложению к Порядку с приложением документов, указанных в [пунктах 2.2](#Par12), [2.3](#Par26) Порядка.

Копии документов, перечисленных в пунктах 2.2 - 2.3 Порядка, исполнители коммунальных услуг предоставляют в администрацию Березовского района либо направляют через отделения федеральной почтовой связи с уведомлением о вручении.

Администрация Березовского района в течение двадцати рабочих дней со дня получения от исполнителя коммунальных услуг заявления и документов, указанных в [пунктах 2.1](#Par12) - [2.3](#Par40) Перечня документов, представляемых для получения компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, состава сведений в них, требованиями к оформлению указанных документов, а также порядка их представления рассматривает их на предмет:

соблюдения исполнителем коммунальных услуг Условий предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги;

соответствия представленных заявления и документов требованиям, установленным [пунктами 2.1](#Par12) - [2.3](#Par40) Перечня документов, представляемых для получения компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, состава сведений в них, требованиями к оформлению указанных документов, а также порядка их представления.

По итогам рассмотрения заявления и документов, указанных   
в [пунктах 2.1](#Par12) - [2.3](#Par40) Перечня документов, представляемых для получения компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, состава сведений в них, требованиями к оформлению указанных документов, а также порядка их представления Администрация Березовского района в лице в срок, установленный в [пункте 2.2](#Par64) Порядка:

проверяет предварительный расчет размера компенсации по исполнителям коммунальных услуг;

принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации по основаниям, предусмотренным [пунктом 5 статьи 3](consultantplus://offline/ref=43C966FD7D2C9A4BDF95F8522B726F04F29298DE62AF01C0739983551B9A1B2CD4325C96AC317AAA82ED5093B5P4I) Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги».

В решении о предоставлении компенсации исполнителям коммунальных услуг указываются: размер компенсации и период, в течение которого должна производиться компенсация в соответствии с требованиями [пункта 1.](consultantplus://offline/ref=43C966FD7D2C9A4BDF95F8522B726F04F29298DE6AAA04C7719BDE5F13C3172ED33D0381AB7876AB82ED52B9PEI)8 Порядка расчета размера компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, наименование исполнителя коммунальных услуг, которому предоставляется компенсация.

В случае отказа в предоставлении компенсации исполнителю коммунальных услуг в течение пяти рабочих дней с момента истечения срока, установленного в [пункте 2.2](#Par64) Порядка, администрация Березовского района направляет уведомление об отказе с указанием причин отказа.

В течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении компенсации исполнителям коммунальных услуг администрация Березовского района уведомляет указанных лиц о принятом решении.

Перечисление средств компенсации исполнителям коммунальных услуг осуществляется на основании решения уполномоченного органа местного самоуправления о предоставлении компенсации и [соглашения](#Par50)  
о предоставлении субсидий на компенсацию, заключенного между администрацией Березовского района и исполнителем коммунальных услуг, по примерной форме согласно приложению № 2   
к Порядку.

Соглашение о предоставлении субсидий на компенсацию заключается   
в течение десяти рабочих дней с даты принятия администрацией Березовского района решения о предоставлении компенсации.

Перечисление средств компенсации исполнителям коммунальных услуг осуществляется администрацией Березовского района  
в срок до двадцатого числа месяца следующего за отчетным в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Березовского района на расчетные счета исполнителей коммунальных услуг, открытые в российских кредитных организациях. Перечисление средств компенсации за декабрь текущего финансового года осуществляется не позднее 20 декабря текущего финансового года.

Исполнители коммунальных услуг, ежеквартально в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в администрацию Березовского района данные по информации о целевом использовании и потребности в средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

К данным по информации о целевом использовании и потребности в средствах в средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнители коммунальных услуг прилагают копии платежных поручений, а так же расчет, подтверждающий сложившееся отклонение за отчетный период.

На основании информации о целевом использовании и потребности в средствах субсидии на компенсацию за четвертый квартал исполнители коммунальных услуг осуществляют возврат остатка неиспользованных субсидий или средств субсидий, использованных не по целевому назначению, в бюджет муниципального образования Красноярского края, из которого получена субсидия, в срок до тридцатого января года, следующего за отчетным годом.

* 1. **Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения.**

Текущее управление и контроль над реализацией программы осуществляет администрация Березовского района, в лице муниципального казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению ЖКХ.

Отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы представляются Администрацией в Министерство согласно формам и срокам, определенным в соглашении.

Администрация Березовского района, в лице муниципального казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению ЖКХ несет ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Администрация Березовского района, в лице муниципального казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению ЖКХ осуществляет:

* координацию исполнения мероприятий программы, мониторинг их реализации;
* непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий программы;
* подготовку отчетов о реализации программы.

Администрация Березовского района, в лице муниципального казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению ЖКХ, являющийся главным распорядителем бюджетных средств по мероприятиям программы, отправляет отчет в отдел экономического развития (предварительно согласованные с финансовым управлением администрации района в части финансирования) и финансовое управление администрации Березовского района Красноярского края за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным.

Администрация Березовского района, в лице муниципального казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению ЖКХ формирует годовой отчет и представляет его в отдел экономического развития администрации района (также согласованный с финансовым управлением администрации Березовского района в части финансирования) и финансовое управление администрации района до 10 февраля года, следующего за отчетным.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контрольнад ходом реализации мероприятий программы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств

* 1. **Оценка социально-экономической эффективностии экологических последствий от реализации мероприятий подпрограммы.**

Социальная эффективность реализации подпрограммы достигается за счет:

* снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг;
* повышения качества и надежности предоставления услуг.

Технико-экономическая эффективность реализации подпрограммы определяется:

* увеличением срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, источников теплоснабжения, водоснабжения и систем водоотведения;
* снижением потерь энергоносителей в инженерных сетях за счет применения современных теплоизоляционных материалов, трубопроводов   
  из износостойких материалов;
* снижением удельного расхода энергоресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.

Снижение экологических рисков обеспечивается:

* сокращением выбросов продуктов сгорания и вредных выбросов   
  в атмосферу при выработке тепловой энергии.

В результате реализации мероприятий подпрограммного мероприятия планируется достигнуть:

доведение уровня возмещения затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам до 95%;

- доведение уровня фактической оплаты за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей до 95%.

От снижения затрат на капитальный ремонт сетей в связи с увеличением межремонтного периода за счет применения труб и изоляции из современных материалов, от замены котельного оборудования на энергоэффективное, а также снижения аварийности на инженерных сетях.

Расчетный экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы определен без учета снижения платы

* 1. **Мероприятия подпрограммы.**

[Перечень](#Par377) мероприятий Подпрограммы, распределение планируемых расходов по мероприятиям Подпрограммы, с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации Подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

* 1. **Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования**

Общий объем финансирования программы на период 2024 – 2026 годы составляет 284 106 900,00рублей за счет всех источников финансирования, в том числе:

- бюджет Красноярского края – 284 106 900,00 рублей, в том числе по годам:

2024 год - 94 702 300,00рублей.

2025 год - 94 702 300,00 рублей.

2026 год - 94 702 300,00 рублей.

- бюджет Березовского района – 0, 00 рублей, в том числе по годам:

2024 год - 0,00 рублей;

2025 год - 0,00 рублей.

2026 год - 0,00 рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности местного бюджета.

Основными направлениями расходов является:

- реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг.

И.О. Руководителя МКУ Служба «Заказчика»

по управлению жилищно - коммунальным

хозяйством и жилищной политики

Березовского район А.О. Лейман

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 |
|  | к подпрограмме «Модернизация, |
|  | реконструкция и капитальный ремонт объектов |
|  | коммунальной инфраструктуры |
|  | Березовского района Красноярского края» |

Перечень и значение показателей результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы | | |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель подпрограммы:  - повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения | | | | | | | |
| Задача подпрограммы:  -  реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | | | | | | | |
| Показатели подпрограммы: | | | | | | | |
| 1.1 | | Доведение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам до 95: | % | Сведения от организаций ЖКХ,  Расчеты компенсации части граждан за коммунальные услуги на территории района | 93,0 | 94,0 | 95,0 |
| 1.2 | | Доведение уровня фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей до 95: | % | Сведения от организаций ЖКХ на территории района | 93,0 | 94,0 | 95,0 |

И.О. Руководителя МКУ Служба «Заказчика»

по управлению жилищно - коммунальным

хозяйством и жилищной политики

Березовского района А.О. Лейман

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к подпрограмме «Модернизация,  реконструкция и капитальный ремонт объектов  коммунальной инфраструктуры  Березовского района Красноярского края» |

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование программы, подпрограммы | | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель подпрограммы: - повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы:  -  реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Субвенция бюджету Березовского района на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | | Администрация Березовского района | 012 | 0502 | Х | | Х | 94 702,30 | 94 702,30 | 94 702,30 | 284 106,90 | За период 2024-2026 годы:  Организации коммунального комплекса получат данные бюджетные средства, которые будут вложены в развитие организаций и предотвращение аварий на сетях и технологическом оборудовании. |
|  | | Итого профинансировано по мероприятиям подпрограммы: | |  |  |  |  | |  | 94 702,30 | 94 702,30 | 94 702,30 | 284 106,90 |  |
|  | |  | | |  | |  | | | | |

И.О. Руководителя МКУ Служба «Заказчика»

по управлению жилищно - коммунальным

хозяйством и жилищной политики

Березовского района А.О. Лейман

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4 |
|  | к муниципальной программе |
|  | Березовского района |
|  |  |

1. **Паспорт подпрограммы «Развитие транспортной системы Березовского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие транспортной системы на территории Березовского района» (далее – муниципальная подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района Красноярского края» (далее – муниципальная программа) |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Березовского района, в лице Муниципального казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района (далее – МКУ служба «Заказчика» по ЖКХ) |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: обеспечение транспортной доступности в районе  Задачи:  - обеспечение потребности в перевозках в отдаленных районах. |
| Показатели результативности подпрограммы | - к 2026 году количество рейсов до 2350 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2026 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования на 2024 – 2026 годы – 8 013 000,00рублей, из них:  за счет средств краевого бюджета – 0 рублей,  2024 г. - 0,00 руб.  2025 г. - 0,00 руб.  2026 г. - 0,00 руб.  за счет средств местного бюджета – 8 013 000,00 рублей.  2024г. - 2 671 000,00 руб.  2025г. -2 671 000,00 руб.  2026г. -2 671 000,00 руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | 1. Муниципальное казенное учреждение служба «Заказчика» по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района; 2. Контрольно-счетный орган Березовского района; 3. Финансовое управление Березовского района. |

1. **Основные разделы подпрограммы.**
   1. **Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы**

В условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется. Автотранспорт занимает доминирующее положение в перевозках.

Мероприятие по пассажирским перевозкамавтомобильным транспортом на территории Берёзовского района Красноярского края является необходимым для муниципального образования Березовский район.

На 2024 год планируется сохранение 4 межмуниципальных маршрутов: п. Берёзовка – Зыково;Зыково - п. Верхняя Базаиха; п. Берёзовка – Зыково и Зыково - п. Береть, 3 дня в неделю, в связи с острым дефицитом финансовых ресурсов бюджета Березовского района и невозможностью планирования и финансирования компенсации расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по внутрирайонным автобусным маршрутам по Березовскому району.

Пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам   
п. Берёзовка – Зыково, Зыково - п. Верхняя Базаиха, п. Берёзовка – Зыково и Зыково - п. Береть носят постоянный характер и выполняются регулярно в течение всего года, при их отсутствии других видов сообщения у населения нет.

* 1. **Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

Цель подпрограммы:

* обеспечение транспортной доступности в районе.

Задачи подпрограммы:

* обеспечение потребности в перевозках в отдаленных районах.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2026 годы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы:

* увеличение количества рейсов до 2350к 2026 году;
* сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения услуг по пассажироперевозкам.

Перечень и значение, показатели результативности подпрограммы указаны в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

* 1. **Механизм реализации подпрограммы.**

Для реализации данной подпрограммы необходимо создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.

Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям (далее - перевозчики) в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока (далее - субсидии).

Предоставление субсидии осуществляется Администрацией Березовского района в лице Муниципальное казенное учреждение служба «Заказчика» по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского районаза счет средств районного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных администрации на очередной финансовый год как главному распорядителю средств районного бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;согласно постановлению администрации Березовского района от 28.01.2020 №103 «Об утверждении Порядка и условия представления из районного бюджета и возврата в районный бюджет субсидий юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока» (далее - Порядок).

Субсидия предоставляется по результатам отбора. Способом проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидии является запрос предложений.

Субсидии предоставляются перевозчикам, отвечающим следующим критериям отбора:

* Не находящиеся в процессе реорганизации и ликвидации.
* Не должны являться иностраннымиюридическими лицами, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации [перечень](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=420230&dst=100010&field=134&date=29.03.2023) государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации (далее - офшорные компании), а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля прямого или косвенного (через третьих лиц) участия офшорных компаний в совокупности превышает 25 процентов (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации). При расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юридических лиц не учитывается прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в Российской Федерации, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юридических лиц, реализованное через участие в капитале указанных публичных акционерных обществ.
* Имеющие подвижной состав на праве собственности или ином законном основании, соответствующий по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техническим требованиям в отношении перевозок пассажиров и допущенный в установленном порядке к участию в дорожном движении, и оборудованный специальными техническими устройствами (датчиками) учета перевезенных пассажиров.
* Не имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней или государственные внебюджетные фонды в текущем финансовом году на момент подачи заявления на получение субсидии.
* Осуществляющие перевозки по тарифам на проезд пассажиров и провоз багажа, утвержденным в установленном порядке, с предоставлением льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством РФ.
* Имеющие оформленную в установленном законодательством порядке лицензию на право осуществления деятельности по пассажирским перевозкам.
* Осуществление мониторинга движения транспортных средств с помощью аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS по муниципальным маршрутам.

Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидий Перевозчики представляют в администрацию или Уполномоченный орган с сопроводительным письмом следующий пакет документов:

- заявление на получение субсидии по форме Приложения № 2 к Порядку;

- копию учредительного документа (для юридических лиц);

- копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц); копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

- копию лицензии на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом, действующую на момент подачи заявления на получение субсидии;

- справку налогового органа об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней в текущем финансовом году на момент подачи заявления на получение субсидии;

- документ, подтверждающий полномочия перевозчика или представителя перевозчика на подачу заявления на получение субсидии (в случае, если с заявлением обращается представитель перевозчика);

- документы, подтверждающие наличие у перевозчика на праве собственности или ином законном основании подвижного состава, соответствующего по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техническим требованиям в отношении перевозок пассажиров, оборудованного специальными техническими устройствами (датчиками) учета перевезенных пассажиров и допущенного в установленном порядке к участию в дорожном движении;

- документ, подтверждающий оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и подключение абонентского телематического терминала к диспетчерскому центру или диспетчерскому пункту.

Администрация или Уполномоченный орган в течение 10 дней, следующих за днем поступления документов осуществляет их проверку и принимает решение о заключении соглашения о предоставлении из районного бюджета субсидии (далее - решение о предоставлении субсидии) или об отказе в предоставлении субсидии (далее - решение об отказе в предоставлении субсидии).

Предоставление субсидий перевозчикам осуществляется на основании заключенного соглашения о предоставлении субсидии.

Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, перевозчик представляет отчет по форме согласно приложению №1, Приложению №2 и №3 Порядка (с приложением заверенных Перевозчиком надлежащим образом, копий платежных документов, связанных с понесенными расходами на регулярные перевозки пассажиров) и информации системы спутниковой навигации Глонасс или ГЛОНАСС/GPS, рейсов, произведенных по маршруту транспортными средствами перевозчика, пробега с пассажирами, вместимости транспортных средств.

Перевозчик обязан предъявлять материалы, связанные с использованием субсидии, и допускать представителей администрации, уполномоченных органов муниципального финансового контроля для осуществления проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

В течение трех рабочих дней с момента представления отчетов производится их проверка, по результатам которой согласовывается отчет или возвращается перевозчику на доработку с указанием причин и сроков доработки.

Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет контроль над надлежащим оказанием услуг по перевозке пассажиров, а так же проводит проверку условий, целей и порядка использования субсидии.

* 1. **Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения.**

Текущее управление и контроль над реализацией программы осуществляет администрация Березовского района, в лице муниципального казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению ЖКХ.

Отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы представляются Администрацией в Министерство согласно формам и срокам, определенным в соглашении.

Администрация Березовского района, в лице муниципального казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению ЖКХ несет ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Администрация Березовского района, в лице муниципального казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению ЖКХ осуществляет:

* координацию исполнения мероприятий программы, мониторинг их реализации;
* непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий программы;
* подготовку отчетов о реализации программы.

Администрация Березовского района, в лице муниципального казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению ЖКХ, являющийся главным распорядителем бюджетных средств по мероприятиям программы, отправляет отчет в отдел экономического развития (предварительно согласованные с финансовым управлением администрации района в части финансирования) и финансовое управление администрации Березовского района Красноярского края за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным.

Администрация Березовского района, в лице муниципального казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению ЖКХ формирует годовой отчет и представляет его в отдел экономического развития администрации района (также согласованный с финансовым управлением администрации Березовского района в части финансирования) и финансовое управление администрации района до 10 февраля года, следующего за отчетным.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля над ходом реализации мероприятий программы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств

* 1. **Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы.**

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

- сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения услуг по пассажироперевозкам.

* 1. **Мероприятия подпрограммы.**

[Перечень](#Par377) мероприятий Подпрограммы, распределение планируемых расходов по мероприятиям Подпрограммы, с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации Подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

* 1. **Обоснование финансовых, материальных и трудовыхзатрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указаниемисточников финансирования**

Общий объем финансирования подпрограммы на 2024 – 2026 годы составляет 8 013 000,00 рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета – 0 рублей,

в 2024 г. - 0,00 руб.

в 2025 г. - 0,00 руб.

в 2026 г. - 0,00 руб.

за счет средств местного бюджета – 8 013 000,00 рублей.

2024 г. - 2 671 000,00 руб.

2025 г. - 2 671 000,00 руб.

2026 г. - 2 671 000,00 руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности местного бюджета.

Основными направлениями расходов является:

- субсидия на возмещение затрат транспортных перевозок, возникших в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам между поселениями в границах муниципального образования Березовский район.

И.О. Руководителя МКУ Служба «Заказчика»

по управлению жилищно - коммунальным

хозяйством и жилищной политики

Березовского района А.О. Лейман

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1  к подпрограмме « Развитиетранспортной системы Березовского района» | |
|  |
|  |
|  | |  |

Перечень и значение показателей результативности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | Годы реализации подпрограммы | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Цель: обеспечение транспортной доступности в районе | | | | | | |
| Задачи: обеспечение потребности в перевозках в отдаленных районах | | | | | | |
| 1 | Количество рейсов | ед. | Отчет организации пассажирского транспорта | 2350 | 2350 | 2350 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

И.О. Руководителя МКУ Служба «Заказчика»

по управлению жилищно - коммунальным

хозяйством и жилищной политики

Березовского района А.О. Лейман

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к подпрограмме « Развитие транспортной системы Березовского района» |
|  |
| Перечень мероприятий подпрограмм | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятий подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) | | | | Ожидаемый непосредственный результат |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог в районе | | | | | | | | | | | |
| Задачи: 1.Обеспечение потребности в перевозках в отдаленных районах;  2.Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков сформированных для жилищного строительства. | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие: Субсидия на возмещение затрат транспортных перевозок, возникших в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам между поселениями в границах муниципального образования Березовский район. | Администрация Березовского района Красноярского края в лице МКУ служба «Заказчика» по управлению ЖКХ» | 133 | 04 08 | х | х | 2 671,000 | 2 671,000 | 2 671,000 | 8013,000 | сохранить уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью получения услуг по пассажироперевозкам. |
|  | Итого по мероприятиям |  |  |  |  |  | 2 671,000 | 2 671,000 | 2 671,000 | 8013,000 |  |

И.О. РуководителяМКУ Служба «Заказчика»

по управлению жилищно - коммунальным

хозяйством и жилищной политики

Березовского района А.О. Лейман

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к муниципальной программе  Березовского района |
|  |
|  |

1. **Паспорт подпрограммы: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее муниципальная подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района Красноярского края на годы» (далее – Муниципальная программа) |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители, бюджетных средств | Администрация Березовского района, в лице Муниципального казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района (далее – МКУ служба «Заказчика» по ЖКХ) |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;  Задача подпрограммы:  -повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики, водоснабжения и водоотведения, транспортной системе;  -обеспечение реализации муниципальной программы. |
| Показатели результативности подпрограммы | - доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе до 99%; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования на 2024 – 2026 годы – 23 554 174,47 рублей, из них:  за счет средств краевого бюджета – 0,00 рублей,  2024 г. - 0,00 руб.  2025 г. - 0,00 руб.  2026 г. - 0,00 руб.  за счет средствместного бюджета 23 554 174,47 рублей:  2024 год – 7 851 391,49рублей;  2025 год – 7 851 391,49 рублей.  2026 год – 7 851 391,49 рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | 1. Муниципальное казенное учреждение служба «Заказчика» по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района;  2. Контрольно-счетный орган Березовского района;  3. Финансовое управление Березовского района. |

1. **Основные разделы подпрограммы.**
   1. **Постановка районной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.**

Жилищно-коммунальное хозяйство, являясь базовой отраслью экономики, как Красноярского края, так и Березовского района, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, в настоящее время продолжает оставаться во многом отсталой отраслью, требующей существенной модернизации основных направлений деятельности. Сегодня в данной сфере накопились системные проблемы, тенденции развития которых, при сохранении текущей ситуации, могут усилиться.

А также осуществление работ по развитию транспортной системы Березовского района.

Основными показателями, характеризующими отрасль жилищно-коммунального хозяйства Березовского района Красноярского края являются:

* высокий уровень износа основных производственных фондов;
* высокие потери энергоресурсов на всех стадиях от производства до потребления вследствие эксплуатации устаревшего технологического оборудования с низким коэффициентом полезного действия;
* высокая себестоимость производства коммунальных услуг из-за сверхнормативного потребления энергоресурсов;
* наличия нерационально функционирующих затратных технологических схем и низкого коэффициента использования установленной мощности;
* отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная степень очистки сточных вод на значительном числе объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Также имеет место быть общая неэффективность:

* недостаточно высокое качество оказываемых услуг;
* неплатежи населения;
* недостаточная информационная открытость ресурсоснабжающих организаций;
* неэффективное вложение средств.

Данная подпрограмма направлена на достижение цели и задач Программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на уровне Березовского района Красноярского края в новых условиях.

В том числе, в рамках подпрограммы осуществляется реализация полномочий органов местного самоуправления:

* по обеспечению создания условий развития в районе отрасли электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, развития жилищных отношений;
* по обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения края;
* по обеспечению соблюдения жилищного законодательства органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными организациями и гражданами;
* по обеспечению соблюдения законодательства о регулировании цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, тарифов и надбавок в коммунальном комплексе;
* по контролю над исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения.
  1. **Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.**

Основная цель реализации подпрограммы – создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Задачи подпрограммы:

- повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, теплоэнергетики, электроэнергетики, транспортной системе;

- обеспечение реализации муниципальной программы.

Срок реализации подпрограммы: 2014-2026 годы.

Для реализации указанной задачи планируется проведение следующих подпрограмм и отдельных мероприятий:

1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Березовского района Красноярского края»;
2. «Развитие транспортной системы в Березовском районе Красноярского края»
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Задачи в рамках подпрограмм:

* реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг;
* обеспечение потребности в перевозках в отдаленных районах;
* обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков сформированных для жилищного строительства;
* обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения;
* обеспечение реализации муниципальной программы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы:

* доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе до 98% в 2024 году;

Перечень и значение показателей результативности подпрограммы указаны в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

* 1. **Механизм реализации подпрограммы.**

Механизм реализации подпрограммы определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителями программы в целях повышения эффективности реализации мероприятий подпрограммы, и достижения показателей результативности.

Для реализации данной подпрограммы необходимо создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Муниципальным казенным учреждением служба «Заказчика» по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района.

Главными распорядителями средств краевого и местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, является Муниципальное казенное учреждение служба «Заказчика» по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района.

Исполнителями мероприятий по обеспечению реализации муниципальной программы является Муниципальное казенное учреждение служба «Заказчика» по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского районав пределах их компетенции, установленной Уставом учреждения.

Расходы на выполнение муниципальных функций в установленной сфере деятельности предусмотрены на основании постановления администрации Березовского района Красноярского края от 25.12.2023 №1873 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников учреждений, подведомственных органам местного самоуправления Березовского района в области жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения жизнедеятельности муниципальных учреждений».

Учреждение осуществляет свои функции за счет средств субсидий из краевого, местного и иного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и иные цели.

Муниципальное казенное учреждение служба «Заказчика» по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района осуществляет координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации, непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется также посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Исполнители мероприятий подпрограммы на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг отбираются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого и местного бюджета на реализацию подпрограммы осуществляет служба финансово-экономического контроля Красноярского края.

* 1. **Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения.**

Текущее управление и контроль над реализацией программы осуществляет администрация Березовского района, в лице муниципального казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению ЖКХ.

Отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы представляются Администрацией в Министерство согласно формам и срокам.

Администрация Березовского района, в лице муниципального казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению ЖКХ несет ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Администрация Березовского района, в лице муниципального казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению ЖКХ осуществляет:

* координацию исполнения мероприятий программы, мониторинг их реализации;
* непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий программы;
* подготовку отчетов о реализации программы.

Администрация Березовского района, в лице муниципального казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению ЖКХ, являющийся главным распорядителем бюджетных средств по мероприятиям программы, отправляет отчет в отдел экономического развития (предварительно согласованные с финансовым управлением администрации района в части финансирования) и финансовое управление администрации Березовского района Красноярского края за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным.

Администрация Березовского района, в лице муниципального казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению ЖКХ формирует годовой отчет и представляет его в отдел экономического развития администрации района (также согласованный с финансовым управлением администрации Березовского района в части финансирования) и финансовое управление администрации района до 10 февраля года, следующего за отчетным.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля над ходом реализации мероприятий программы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств.

* 1. **Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы.**

Мероприятия подпрограммы соответствует целям и приоритетам социально-экономического развития Березовского района Красноярского края, изложенным в действующих нормативных правовых актах Красноярского края и основным направлениям бюджетной политики Березовского района и Красноярского края.

Реализация подпрограммных мероприятий обеспечит:

1. повышение эффективности исполнения муниципальных функций и муниципальных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения;
2. эффективное осуществление реализации полномочий органов местного самоуправления:

* по обеспечению создания условий развития в районе отрасли электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, развития жилищных отношений;
* по обеспечению создания условий устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения края;
* по обеспечению соблюдения жилищного законодательства органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, предприятиями и иными организациями и гражданами;

1. развитие инженерной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края;
2. привлечение инвестиций для модернизации коммунального комплекса Красноярского края;
3. повышение правовой грамотности граждан по вопросам организации предоставления жилищно-коммунальных услуг;
4. доступность информации о деятельности ЖКХ;
5. контроль над использованием и содержанием общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда;
6. контроль над предоставлением коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах;
7. контроль над порядком определения, перерасчета, изменения размера платы за коммунальные услуги;
8. соблюдение законодательства о регулировании цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, тарифов и надбавок в коммунальном комплексе;
9. контролю над исполнением организациями инвестиционных и производственных программ в сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, водоснабжения и водоотведения.

Все жители Березовского района Красноярского края смогут воспользоваться результатами реализации планируемых мероприятий в случае исполнения подпрограммы.

* 1. **Мероприятия подпрограммы.**

[Перечень](#Par377) мероприятий Подпрограммы, распределение планируемых расходов по мероприятиям Подпрограммы, с указанием главных распорядителей средств районного бюджета, а также по годам реализации Подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

* 1. **Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.**

Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного и краевого бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы за период 2024– 2026 годов составляет 23 554 174,47 рублей, в том числе по годам:

за счет средств краевого бюджета – 0,00 рублей,

2024 г. - 0,00 руб.

2025 г. - 0,00 руб.

2026 г. - 0,00 руб.

за счет средств местного бюджета -23 554 174,47 рублей,

2024 год - 7 851 391,49рублей

2025 год -7 851 391,49 рублей

2026 год -7 851 391,49 рублей

Расходы на текущее содержание Муниципального казанного учреждения службы «Заказчика по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района составляют всего 23 554 174,47рублей, в том числе по годам:

2024 год -7 851 391,49 рублей

2025 год - 7 851 391,49 рублей

2026 год - 7 851 391,49 рублей

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможности местного бюджета.

И.О. Руководителя МКУ Служба «Заказчика»

по управлению жилищно - коммунальным

хозяйством и жилищной политики

Березовского района А.О. Лейман

Приложение № 1

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий»

Перечень и значение показателей результативности

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | | Единица измерения | Источник  информации | Годы реализации подпрограммы | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | |
| Задача подпрограммы:  -повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, транспортной системе, обеспечения доступным и комфортным жильем;  -обеспечение реализации муниципальной программы. | | | | | | | |
| Показатель результативности: | | | | | | | |
| 1 | Доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе. | | % | Отчет об исполнении бюджета | 98,0 | 98,5 | 99,0 |

И.О. Руководителя МКУ Служба «Заказчика»

по управлению жилищно - коммунальным

хозяйством и жилищной политики

Березовского района А.О. Лейман

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочих мероприятий»

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Цели, задачи, мероприятий подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации подпрограммы (тыс. рублей) | | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | Итого на очередной финансовый год и плановый период | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 1 | Цель подпрограммы:  Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Задачиподпрограммы:  1. Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, сфере теплоэнергетики, электроэнергетики, транспортной системе.  2. Обеспечение реализации муниципальной программы. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Мероприятие: Обеспечение реализации муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение служба «Заказчика» по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района | 133 | 0113 | Х | Х | 7 851 391,49 | 7 851 391,49 | | 7 851 391,49 | 23 554,174 | | доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе до 98% в 2024 году. | |
|  | Итого по мероприятиям |  | 133 | 0113 | Х | Х | 7 851 391,49 | 7 851 391,49 | | 7 851 391,49 | 23 554,174 | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

И.О. Руководителя МКУ Служба «Заказчика»

по управлению жилищно - коммунальным

хозяйством и жилищной политики

Березовского района А.О. Лейман