АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«   21    »     06     2024г.	  	     пгт.  Березовка                    	                  № __880__

| О внесении изменений в Постановление администрации Березовского района от 31.03.2022г. № 697 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Березовского района Красноярского края, на 2023-2025 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации,  статьей 12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь Уставом Березовского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Постановление администрации Березовского района от 31.03.2022 года № 697 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Березовского района Красноярского края, на 2023-2025 годы» следующие изменения:

1.1 Приложение № 1 изложить в редакции, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

1.2 Приложение № 2 изложить в редакции, согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.

1.3   Приложение № 3 изложить в редакции, согласно приложения № 3 к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям администрации Березовского района И.А. Андриянову.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования в газете «Пригород», подлежит размещению на официальном сайте Березовского муниципального района berezovskij-mo-r04.gosweb.gosuslugi.ru.

Исполняющий полномочия

главы района                                                                                             А.И. Крестьянинов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к Постановлению администрации Березовского района от "_21_" ___06__2024 №__880__ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Березовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Береговая, д. 42Б | 5 361,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 10 164 228,31 |  |  | 10 164 228,31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 10 164 228,31 |  |  | 10 164 228,31 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 895,71 |  |  | 1 895,71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Дружбы, д. 96 | 789,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 1 110 512,13 |  |  | 1 110 512,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 110 512,13 |  |  | 1 110 512,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 406,78 |  |  | 1 406,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Дружбы, д. 132 | 1 143,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 1 607 949,54 |  |  | 1 607 949,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 1 607 949,54 |  |  | 1 607 949,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 406,78 |  |  | 1 406,78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Маяковского, д. 9 | 3 793,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 7 190 996,74 |  |  | 7 190 996,74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 7 190 996,74 |  |  | 7 190 996,74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 895,71 |  |  | 1 895,71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Мичурина, д. 2Б | 5 508,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 10 442 708,11 |  |  | 10 442 708,11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 10 442 708,11 |  |  | 10 442 708,11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 895,71 |  |  | 1 895,71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Пархоменко, д. 1А | 6 535,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 12 390 170,99 |  |  | 12 390 170,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 12 390 170,99 |  |  | 12 390 170,99 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 895,71 |  |  | 1 895,71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Ленина, д. 2Б | 1 285,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 436 556,06 |  |  | 2 436 556,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 436 556,06 |  |  | 2 436 556,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 895,71 |  |  | 1 895,71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Школьная, д. 1 | 4 868,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 9 229 264,14 |  |  | 9 229 264,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 9 229 264,14 |  |  | 9 229 264,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 895,71 |  |  | 1 895,71 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 17А | 346,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 4 674 959,69 | 4 674 959,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 4 674 959,69 | 4 674 959,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 476,39 | 13 476,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Строителей, д. 10 | 622,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 8 390 400,41 | 8 390 400,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 8 390 400,41 | 8 390 400,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 13 476,39 | 13 476,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Школьная, д. 22 | 967,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 10 356 926,84 | 10 356 926,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 10 356 926,84 | 10 356 926,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 10 700,41 | 10 700,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Итого по счету регионального оператора | 31 223,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 77 994 672,96 | 23 422 286,94 |  | 54 572 386,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 77 994 672,96 | 23 422 286,94 |  | 54 572 386,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 497,98 | 750,16 |  | 1 747,82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Всего по Березовский муниципальный район | 31 223,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 77 994 672,96 | 23 422 286,94 |  | 54 572 386,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 77 994 672,96 | 23 422 286,94 |  | 54 572 386,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 2 497,98 | 750,16 |  | 1 747,82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  | электроснабжения |  | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м | ед. | п. м |  | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Березовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Береговая, д. 42Б |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Дружбы, д. 96 |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Дружбы, д. 132 |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Маяковского, д. 9 |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Мичурина, д. 2Б |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Пархоменко, д. 1А |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Ленина, д. 2Б |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Школьная, д. 1 |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 17А | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Строителей, д. 10 | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Школьная, д. 22 | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 2 640,00 |  | 7 040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Березовский муниципальный район | 2 640,00 |  | 7 040,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Постановлению администрации Березовского района от "_21_" ___06__2024 №__880__ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ремонт крыши | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Березовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Ленина, д. 2 | 1 062,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 11 838 667,36 | 11 838 667,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 11 838 667,36 | 11 838 667,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 11 139,13 | 11 139,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Ленина, д. 2А | 1 276,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 2 518 491,37 |  |  | 2 518 491,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 2 518 491,37 |  |  | 2 518 491,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 1 973,43 |  |  | 1 973,43 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Школьная, д. 5 | 1 572,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 17 510 712,36 | 17 510 712,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 17 510 712,36 | 17 510 712,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 11 139,13 | 11 139,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Итого по счету регионального оператора | 3 911,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 31 867 871,09 | 29 349 379,72 |  | 2 518 491,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 31 867 871,09 | 29 349 379,72 |  | 2 518 491,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 8 148,27 | 7 504,32 |  | 643,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Всего по Березовский муниципальный район | 3 911,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса | 31 867 871,09 | 29 349 379,72 |  | 2 518 491,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  | 31 867 871,09 | 29 349 379,72 |  | 2 518 491,37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | 8 148,27 | 7 504,32 |  | 643,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |
|  |  | кв. м |  | ед. |  | п. м | п. м | п. м | п. м | п. м | кв. м | кв. м | куб. м |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Березовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Ленина, д. 2 | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Ленина, д. 2А |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Школьная, д. 5 | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора | 1 760,00 |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Березовский муниципальный район | 1 760,00 |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к Постановлению администрации Березовского района от "_21_" ___06___2024 №__880__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь помещений в многоквартирном доме, кв. м | Источники финансирования |  |  | Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего, стоимость ремонта |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт крыши |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | утепление и ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения |  | теплоснабжения и горячего водоснабжения | газоснабжения |  | холодного водоснабжения |  |  | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 |  |  |
| Березовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, д. Киндяково, ул. Молодежная, д. 1 | 669,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 9 783 293,29 |  | 9 783 293,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 9 783 293,29 |  | 9 783 293,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 14 604,11 |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 14604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Дружбы, д. 1Г | 4 683,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 9 620 885,09 |  |  |  |  |  |  | 9 620 885,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 9 620 885,09 |  |  |  |  |  |  | 9 620 885,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 054,34 |  |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2054,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Заводская, д. 55 | 2 406,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 4 943 152,91 |  |  |  |  |  |  | 4 943 152,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 4 943 152,91 |  |  |  |  |  |  | 4 943 152,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 054,34 |  |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2054,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Заводская, д. 59А | 3 321,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 6 823 490,31 |  |  |  |  |  |  | 6 823 490,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 6 823 490,31 |  |  |  |  |  |  | 6 823 490,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 054,34 |  |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2054,34 |  |  |  |  |  |  | 2054,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Мичурина, д. 1Б | 5 397,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 11 087 478,41 |  |  |  |  |  |  | 11 087 478,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 11 087 478,41 |  |  |  |  |  |  | 11 087 478,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 054,34 |  |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2054,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Мичурина, д. 19 | 902,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 1 375 708,80 |  |  |  |  |  |  | 1 375 708,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 1 375 708,80 |  |  |  |  |  |  | 1 375 708,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1524,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Мичурина, д. 20 | 919,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 1 402 082,65 |  |  |  |  |  |  | 1 402 082,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 1 402 082,65 |  |  |  |  |  |  | 1 402 082,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1524,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Пархоменко, д. 1 | 1 017,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 1 550 568,95 |  |  |  |  |  |  | 1 550 568,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 1 550 568,95 |  |  |  |  |  |  | 1 550 568,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1524,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Сурикова, д. 10 | 5 422,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 11 139 247,78 |  |  |  |  |  |  | 11 139 247,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 11 139 247,78 |  |  |  |  |  |  | 11 139 247,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 054,34 |  |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2054,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Сурикова, д. 12 | 5 434,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 11 165 132,47 |  |  |  |  |  |  | 11 165 132,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 11 165 132,47 |  |  |  |  |  |  | 11 165 132,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 054,34 |  |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2054,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Центральная, д. 46 | 599,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 913 785,30 |  |  |  |  |  |  | 913 785,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 913 785,30 |  |  |  |  |  |  | 913 785,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1524,5 |  |  |  |  |  |  | 1524,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Юности, д. 8 | 1 047,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 1 597 218,65 |  |  |  |  |  |  | 1 597 218,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 1 597 218,65 |  |  |  |  |  |  | 1 597 218,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1524,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Гагарина, д. 1 | 885,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 1 349 792,30 |  |  |  |  |  |  | 1 349 792,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 1 349 792,30 |  |  |  |  |  |  | 1 349 792,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1524,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Гагарина, д. 1Б | 878,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 1 339 273,25 |  |  |  |  |  |  | 1 339 273,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 1 339 273,25 |  |  |  |  |  |  | 1 339 273,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1524,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Гагарина, д. 1В | 2 184,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 25 326 452,30 |  | 25 326 452,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 25 326 452,30 |  | 25 326 452,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 11 595,83 |  | 11 595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 11595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Гагарина, д. 2 | 872,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 1 330 431,15 |  |  |  |  |  |  | 1 330 431,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 1 330 431,15 |  |  |  |  |  |  | 1 330 431,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1524,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Ленина, д. 1 | 867,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 1 323 113,55 |  |  |  |  |  |  | 1 323 113,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 1 323 113,55 |  |  |  |  |  |  | 1 323 113,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1524,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Ленина, д. 2В | 1 273,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 14 766 129,92 |  | 14 766 129,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 14 766 129,92 |  | 14 766 129,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 11 595,83 |  | 11 595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 11595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Ленина, д. 18 | 4 924,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 10 115 570,16 |  |  |  |  |  |  | 10 115 570,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 10 115 570,16 |  |  |  |  |  |  | 10 115 570,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 054,34 |  |  |  |  |  |  | 2 054,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2054,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Березовский р-н, Вознесенский с/с, с. Вознесенка, ул. Солнечная, д. 8 | 789,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 1 953 267,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 953 267,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 1 953 267,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 953 267,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 474,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 474,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2474,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Березовский р-н, Вознесенский с/с, с. Вознесенка, ул. Солнечная, д. 9 | 794,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 1 966 134,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 966 134,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 1 966 134,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 966 134,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 474,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 474,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2474,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Березовский р-н, Вознесенский с/с, с. Вознесенка, ул. Солнечная, д. 11 | 785,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 1 944 607,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 944 607,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 1 944 607,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 944 607,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 474,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 474,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2474,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Березовский р-н, Вознесенский с/с, с. Вознесенка, ул. Солнечная, д. 12 | 822,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 2 034 674,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 034 674,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 2 034 674,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 034 674,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 474,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 474,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2474,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Березовский р-н, Вознесенский с/с, с. Вознесенка, ул. Солнечная, д. 13 | 759,30 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 1 878 789,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 878 789,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 1 878 789,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 878 789,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 2 474,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 474,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2474,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, пер. Молодежный, д. 2 | 705,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 10 309 041,25 |  | 10 309 041,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 10 309 041,25 |  | 10 309 041,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 14 604,11 |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 14604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 1 | 451,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 687 549,50 |  |  |  |  |  |  | 687 549,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 687 549,50 |  |  |  |  |  |  | 687 549,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  | 1 524,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1524,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 4 | 733,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 10 712 114,69 |  | 10 712 114,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 10 712 114,69 |  | 10 712 114,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 14 604,11 |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 14604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 5А | 346,50 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 5 060 324,12 |  | 5 060 324,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 5 060 324,12 |  | 5 060 324,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 14 604,11 |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 14604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 7 | 346,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 5 058 863,70 |  | 5 058 863,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 5 058 863,70 |  | 5 058 863,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 14 604,11 |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 14604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 9 | 257,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 3 764 939,56 |  | 3 764 939,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 3 764 939,56 |  | 3 764 939,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 14 604,11 |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 14604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 13 | 439,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 6 412 664,70 |  | 6 412 664,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 6 412 664,70 |  | 6 412 664,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 14 604,11 |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 14604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 14А | 1 728,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 20 045 711,32 |  | 20 045 711,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 20 045 711,32 |  | 20 045 711,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 11 595,83 |  | 11 595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 11595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 15А | 347,40 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 5 073 467,81 |  | 5 073 467,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 5 073 467,81 |  | 5 073 467,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 14 604,11 |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 14604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 17 | 346,00 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 5 053 022,06 |  | 5 053 022,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 5 053 022,06 |  | 5 053 022,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 14 604,11 |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 14604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 19 | 344,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 5 025 274,25 |  | 5 025 274,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 5 025 274,25 |  | 5 025 274,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 14 604,11 |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 14604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Строителей, д. 6 | 339,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 4 962 476,58 |  | 4 962 476,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 4 962 476,58 |  | 4 962 476,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 14 604,11 |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 14604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Строителей, д. 7 | 655,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 9 577 375,34 |  | 9 577 375,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 9 577 375,34 |  | 9 577 375,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 14 604,11 |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 14604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Строителей, д. 8 | 672,70 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 9 824 184,80 |  | 9 824 184,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 9 824 184,80 |  | 9 824 184,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 14 604,11 |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 14604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Строителей, д. 9 | 998,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 11 579 595,84 |  | 11 579 595,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 11 579 595,84 |  | 11 579 595,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 11 595,83 |  | 11 595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 11595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Строителей, д. 12 | 842,20 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 12 299 581,44 |  | 12 299 581,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 12 299 581,44 |  | 12 299 581,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 14 604,11 |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 14604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Строителей, д. 14 | 836,10 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 12 210 496,37 |  | 12 210 496,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 12 210 496,37 |  | 12 210 496,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 14 604,11 |  | 14 604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 14604,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Строителей, д. 20 | 935,80 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 1 128 415,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 128 415,71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 1 128 415,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 128 415,71 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 1 205,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 205,83 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1205,83 |  |  |  |  |
| 1.43 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Школьная, д. 24 | 956,60 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 11 092 570,98 |  | 11 092 570,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 11 092 570,98 |  | 11 092 570,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 11 595,83 |  | 11 595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  |  |  | 11595,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.44 | Итого по счету регионального оператора | 59 942,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 286 607 950,31 |  | 197 937 580,32 |  |  |  |  | 77 764 481,23 |  |  | 9 777 473,05 |  |  |  |  |  |  |  | 1 128 415,71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 286 607 950,31 |  | 197 937 580,32 |  |  |  |  | 77 764 481,23 |  |  | 9 777 473,05 |  |  |  |  |  |  |  | 1 128 415,71 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 781,35 |  | 3 302,10 |  |  |  |  | 1 297,31 |  |  | 163,11 |  |  |  |  |  |  |  | 18,82 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |
| 2 | Всего по Березовский муниципальный район | 59 942,90 | средства собствен ников | минимальный размер взноса |  | 286 607 950,31 |  | 197 937 580,32 |  |  |  |  | 77 764 481,23 |  |  | 9 777 473,05 |  |  |  |  |  |  |  | 1 128 415,71 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | взнос, превышающий минимальный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | меры финансовой поддержки | государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | краевого бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местного бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | иные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  | 286 607 950,31 |  | 197 937 580,32 |  |  |  |  | 77 764 481,23 |  |  | 9 777 473,05 |  |  |  |  |  |  |  | 1 128 415,71 |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | 4 781,35 |  | 3 302,10 |  |  |  |  | 1 297,31 |  |  | 163,11 |  |  |  |  |  |  |  | 18,82 |  |  |  |  |
|  |  |  | Утвержденная предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома, руб./кв. м |  |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  | X | X |  | X |  |  | X |  |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  |  |  | Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт внутридомовых инженерных систем (в том числе установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов и узлов управления и регулирования потребления ресурсов) |  |  |  |  |  |  |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | утепление и ремонт фасада |  |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | электроснабжения | теплоснабжения и горячего водоснабжения |  | газоснабжения |  | холодного водоснабжения | водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кв. м |  | ед. |  | п. м | п. м |  | п. м |  | п. м | п. м | кв. м |  |  | кв. м |  |  | куб. м |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Березовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, д. Киндяково, ул. Молодежная, д. 1 |  |  |  | 741,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Дружбы, д. 1Г |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Заводская, д. 55 |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Заводская, д. 59А |  |  |  |  |  |  |  | 1 288,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Мичурина, д. 1Б |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Мичурина, д. 19 |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Мичурина, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Пархоменко, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Сурикова, д. 10 |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Сурикова, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Центральная, д. 46 |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Березовский р-н, п Березовка, пгт. Березовка, ул. Юности, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Гагарина, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Гагарина, д. 1Б |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Гагарина, д. 1В |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Гагарина, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Ленина, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Ленина, д. 2В |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Березовский р-н, Бархатовский с/с, с. Бархатово, ул. Ленина, д. 18 |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Березовский р-н, Вознесенский с/с, с. Вознесенка, ул. Солнечная, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Березовский р-н, Вознесенский с/с, с. Вознесенка, ул. Солнечная, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22 | Березовский р-н, Вознесенский с/с, с. Вознесенка, ул. Солнечная, д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23 | Березовский р-н, Вознесенский с/с, с. Вознесенка, ул. Солнечная, д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24 | Березовский р-н, Вознесенский с/с, с. Вознесенка, ул. Солнечная, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, пер. Молодежный, д. 2 |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 4 |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 5А |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 7 |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 9 |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 13 |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 14А |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.33 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 15А |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.34 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 17 |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Клубная, д. 19 |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Строителей, д. 6 |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.37 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Строителей, д. 7 |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Строителей, д. 8 |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Строителей, д. 9 |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Строителей, д. 12 |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Строителей, д. 14 |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Строителей, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 245,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.43 | Березовский р-н, Зыковский с/с, с. Зыково, ул. Школьная, д. 24 |  |  |  | 880,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по счету регионального оператора |  |  |  | 17 461,00 |  |  |  | 15 368,00 |  |  | 2 528,00 |  |  |  | 1 245,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Березовский муниципальный район |  |  |  | 17 461,00 |  |  |  | 15 368,00 |  |  | 2 528,00 |  |  |  | 1 245,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |