Приложение №1

к Постановлению

администрации района

от 27.10.2022г. № 2008

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «РЕФОРМИРОВАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»**

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «РЕФОРМИРОВАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Наименование муниципальной программы

«Реформирование, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности Березовского района Красноярского края» (далее – Муниципальная программа)

Основания

для разработки муниципальной программы

ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Постановление Администрации Березовского района Красноярского края от 16.09.2013 № 1891 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Красноярского края, их формировании и реализации» (в ред. от 17.09.2018 № 1485)

от 08.08.2022 №125-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Березовского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.»

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации"

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Березовского района, в лице Муниципального казенного учреждения служба «Заказчика» по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и жилищной политики Березовского района (далее – МКУ служба «Заказчика» по ЖКХ)

Соисполнители муниципальной программы Соисполнителей муниципальной программы нет

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы:

1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Березовского района Красноярского края» Приложение № 3 к муниципальной программе;

2. «Развитие транспортной системы на территории Березовского района» Приложение № 4 к муниципальной программе;

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» Приложение № 5 к муниципальной программе.

Цели муниципальной программы

1. Обеспечение населения района качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением;

2. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы на территории Березовского района;

3. Содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями.

Задачи муниципальной программы:

1. Реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг;

2. Улучшение транспортного обслуживания населения;

3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения, а так же обеспечение реализации муниципальной программы.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2014-2030 годы

Перечень целевых показателей

Целевые показатели представлены в приложении № 1

к паспорту муниципальной программы;

- доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства;

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы на территории Березовского района;

- доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программе.

Информация по ресурсному обеспечению программы

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1 250 333 084,13 рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 1 133 915 873,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 40 683 138,36 руб.

2015 год - 21 010 886,00 руб.

2016 год - 64 346 338,64 руб.

2017 год - 157 615 310,00 руб.

2018 год - 140 498 700,00 руб.

2019 год - 140 653 900,00 руб.

2020 год - 96 013 100,00 руб.

2021 год - 98 004 900,00 руб.

2022 год - 94 107 800,00 руб.

2023 год - 93 660 600,00 руб.

2024 год - 93 660 600,00 руб.

2025 год - 93 660 600,00 руб.

- местного бюджета – 116 417 211,13 руб.

2014 год - 3 583 766,23 руб.

2015 год - 42 421 234,67 руб.

2016 год - 10 146 055,40 руб.

2017 год - 5 691 079,00 руб.

2018 год - 5 636 622,07 руб.

2019 год - 5 907 607,44 руб.

2020 год - 5 986 004,14 руб.

2021 год - 7 137 678,06 руб.

2022 год - 7 476 791,03 руб.

2023 год - 7 476 791,03 руб.

2024 год - 7 476 791,03 руб.

2025 год - 7 476 791,03 руб.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА С УКАЗАНИЕМ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство.

Жилищно-коммунальное хозяйство является базовой отраслью экономики Березовского района Красноярского края, обеспечивающей население района жизненно важными услугами: отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение.

Вместе с тем в жилищно-коммунальном хозяйстве в настоящее время активно проводятся преобразования, закладывающие основы развития отрасли на долгосрочную перспективу. На федеральном уровне приняты новые законы, регулирующие отношения в сферах теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Утверждены или находятся в стадии утверждения десятки подзаконных нормативных актов, которые создают фундамент для новой системы регулирования. Устанавливаются детальные требования к качеству и надежности жилищно-коммунальных услуг. Принят федеральный закон, призванный системно решить задачу капитального ремонта многоквартирных домов. Во многом пересмотрены правила работы управляющих организаций.

Работа по реформированию жилищно-коммунального хозяйства далека от завершения и для достижения запланированных результатов необходимо точное и последовательное выполнение мероприятий в соответствии с задачами, определенными муниципальной программой.

Эффективное государственное регулирование коммунального хозяйства, при котором достигается баланс интересов всех сторон, будет обеспечиваться путем реализации заложенных в отраслевое законодательство механизмов следующих мероприятий:

- обеспечение контроля над качеством и надежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- обеспечение социальной поддержки населения по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль над раскрытием информации для потребителей в соответствии с установленными стандартами.

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности

При этом ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, могут формировать существенные риски реализации муниципальной программы.

2.2. Транспорт.

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания между поселениями Березовского района является полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Пассажирские перевозки - один из важнейших видов хозяйственной деятельности. Устойчивое и эффективное функционирования данного вида деятельности является необходимым условием стабилизации, подъема и структурой перестройки экономики, улучшения условий и уровня жизни населения Березовского района.

Проведенный анализ состояния пассажирских автомобильных перевозок показал, что основными причинами, сдерживающими развитие пассажирских перевозок, являются:

- низкое качество дорог;

- отдаленность сел.

Преодоление сложившейся ситуации в системе пассажирских автотранспортных перевозок муниципального района возможно только на основе комплексного системного подхода с обеспечением ее необходимым бюджетным финансированием и использованием организационных мер поддержки.

2.3 Возможные риски в ходе реализации муниципальной Программы.

На результаты реализации Программы может повлиять финансирование из бюджета Красноярского края, из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Недостаточное финансирование может привести к срыву выполнения задач.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Приоритетом муниципальной программы является улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания населения района, модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства, развитие транспортной инфраструктуры.

Цели муниципальной программы:

- обеспечение населения района качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением;

- создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы на территории Березовского района.

- содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями

Достижение целей программы осуществляется путем решения следующих задач:

- реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг для решения поставленных задач;

- улучшение транспортного обслуживания населения;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения; обеспечение реализации муниципальной программы.

Перечень целевых показателей с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к паспорту муниципальной программы.

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ) УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ЭКОНОМИКИ, СТЕПЕНИ РЕАЛИЗАЦИИ ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Реализация программы должна привести к созданию комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека.

В результате реализации программы к 2030 году должен сложиться качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной, транспортной сферы со следующими характеристиками:

- снижение среднего уровня износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня;

- повышение удовлетворенности населения Березовского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- формирование конкурентного профессионального рынка услуг по управлению жилой недвижимостью;

- увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в управлении частных организаций на условиях концессии или долгосрочной аренды;

- функционирование с поддержкой государства кредитно-финансовых механизмов проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- количество рейсов до 2280 в год (ежегодно)

- строительство объектов транспортной инфраструктуры с целью развития жилищно-коммунального строительства на земельном участке для многодетных семей;

- активизацией вовлечения жителей района в решение вопросов местного значения, повышение уровня качества жизни населения.

При этом негативное влияние на реализацию программы может оказать недостаточное финансирование программы из различных источников.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, (ССЫЛКА НА НОРМАТИВНЫЙ АКТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ РЕАЛИЗАЦИЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ)

В муниципальной программе отдельных мероприятий не предусмотрено.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Березовского района Красноярского края»

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы:

- в 2023 году уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам составит 95 %;

- к 2023 году уровень фактической оплаты населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей увеличится до 99,2%.

Срок реализации подпрограммы:

2014-2025 годы.

2. «Развитие транспортной системы Березовского района Красноярского края»

- количество рейсов до 2280 в год (ежегодно).

Срок реализации подпрограммы:

2014- 2025 годы.

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Ожидаемый результат:

- доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе до 98%;

- доведение доли устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании жилищного фонда до 87 % .

Срок реализации подпрограммы:

2014-2025 годы.

6. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ

В муниципальной программе отдельных мероприятий не предусмотрено.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках Программы не предусмотрено.

9. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, представлено в приложении № 1 к Программе.

Основными направлениями расходов является:

4. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Березовского района Красноярского края»;

5. «Развитие транспортной системы на территории Березовского района»;

6. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Начальник МКУ Служба «Заказчика»

по управлению жилищно - коммунальным

хозяйством и жилищной политики

Березовского района О.А. Ляхова